Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ласточка» села Глинка Сакского района Республики Крым

# План мероприятий «Дорожная карта» по антитеррористической защищённости объекта

# МБДОУ «Ласточка» с. Глинка на 2021-2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Выполнение мероприятий | Финансовые затраты на реализацию (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-распорядительные документы привести в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». | Заведующий Долженкова В.Д. Завхоз Сеитмеметова Р.Н. | 2021-2022гг. | Приказ №57 от 11.05.2021 г. Приказ №81 от 21.07.2021 г. Приказ №79 от 21.07.2021 г. Приказ №60/1 от11.05.2021 г. Приказ №60 от11.05.2021 г. Приказ №62 от 24.07.2020г. Приказ №60 от 11.05.2021 г. Приказ №55 от 11.05.2021 г. Приказ №61 от12.05.2021 г. Приказ №56 от 11.05.2021 г. Приказ № 58 от 11.05.2021 г. Приказ №48 от 09.02 2021 г. Приказ №34 от 11.01.2021 г. | - |
| 2 | Оснастить объект системой наружного освещения (аварийного освещения, по периметру). | Заведующий Долженкова В.Д. Завхоз Сеитмеметова Р.Н. | До 31.12.2023 | Ходатайство от 27.01.2021г № 77/11/48/01-27/25 | 530000,00 руб. |
| 3 | Обеспечить охрану объекта ( территории) сотрудниками частной охранной организации, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны | Заведующий Долженкова В.Д. | До 31.12.2023 | Ходатайство от 12.01.2021г № 77/11/48/01-27/03 | 1857120,00 руб. |
| 3 | Оснастить объект (территорию) стационарными металлоискателями. | Заведующий Долженкова В.Д. | выполнено | - | - |
| 4 | Дооборудовать объект дымонепроницаемыми, несгораемыми дверями на путях эвакуации. | Заведующий Долженкова В.Д. | Выполнено | - | - |
| 5. | Обеспечить сотрудников учреждения СИЗ ( не менее 3-х) | Заведующий Долженкова В.Д. | выполнено | - | - |
| 6 | Оборудовать объект охранной сигнализацией. | Заведующий Долженкова В.Д. | До 31.12.2023 | Ходатайство от 13.01.2021г № 77/11/48/01-27/08, От 27.01.2021г № 77/11/48/01-27/27, | 1667200,00 руб. |
| 7 | Разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте ( территории),при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории),поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности т территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | Заведующий Долженкова В.Д. | 2021-2022гг. | Обновление по мере необходимости уголков групповых помещений, стендов ДОУ | - |
| 8 | Осуществить мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов(территорий). | Заведующий В.Д.Долженкова | постоянно | - | - |